# ACOM OFFER DESK

# Backlog по результатам ручного тестирования и правкам тестовой модели

Дата: 24.08.2026  |  Ветка: without_keycloak_and_others  |  Статус: рабочий backlog для triage

Метод формирования. В backlog включены не только поля «Комментарий / Bug ID», но и заполненные фактические результаты, а также изменения тестовой модели, появившиеся после сверки тестов с текущей реализацией. Чтобы не выдавать правку теста за подтвержденный баг, у каждой задачи указан тип основания: «подтвержденный дефект/факт» либо «требуется верификация / синхронизация спецификации».

# 1. Источники и границы интерпретации

• AcomOfferDesk_Manual_Testing_Full.docx — текущий ручной прогон; в нем явно заполнен фактический результат SMOKE-003.

• AcomOfferDesk_Manual_Testing_Full_Updated.docx — версия, синхронизированная 24.08.2026 с текущей реализацией; использована для выявления исправленных правил/ролей/flow.

• Дополнительное наблюдение пользователя — сессия не обновляется скрытно, а пользователь отправляется на повторную авторизацию.

Важно: пустое поле «Фактический результат» не трактуется как дефект. Задачи из актуализированной версии помечены как verification/spec sync, если нет отдельного подтвержденного fail/actual result.

# 2. Сводный backlog

| ID | Приоритет | Область | Краткая задача | Основание | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOD-BL-001 | Critical | Auth / Session | Реализовать бесшовное обновление пользовательской сессии | Подтвержденный дефект | Ready for Dev |
| AOD-BL-002 | Critical | Requests / Contractor visibility | Зафиксировать публикацию заявки контрагентам только после назначения экономисту/ВЭ | Подтвержденное фактическое поведение + рассинхронизация теста | Ready for Dev / Spec Sync |
| AOD-BL-003 | Critical | Requests / Closing | Синхронизировать правила закрытия заявки и final_amount | Правка тестовой модели по фактической реализации — требуется закрепление | Needs Implementation Verification |
| AOD-BL-004 | High | Registration / Security | Зафиксировать contractor-only registration invite и запрет client role_id | Правка тестов после сверки с реализацией | Needs Verification / Spec Sync |
| AOD-BL-005 | High | Users / Contractors | Разделить employee create и manual contractor create | Правка ролей и permissions по фактической реализации | Needs Verification / Spec Sync |
| AOD-BL-006 | High | Contractors / RBAC | Синхронизировать contractor list/status и manual management permissions | Правка матрицы ролей после сверки с реализацией | Needs Verification / Spec Sync |
| AOD-BL-007 | High | Normative files | Исправить модель операций с нормативными файлами: create / replace / status без DELETE | Правка теста по фактическому API | Spec Sync / UI Verification |
| AOD-BL-008 | Critical | Requests / Normative files | Разрешать создание заявки только с нормативом status=actual | Уточненное доменное правило | Needs Implementation Verification |
| AOD-BL-009 | High | Plans | Ограничить создание root plan ролями Superadmin и Project Manager | Правка role policy после сверки с реализацией | Needs Verification / Spec Sync |
| AOD-BL-010 | Medium | Feedback | Разделить feedback.create и feedback.read | Правка матрицы базовых прав | Spec Sync / Verification |
| AOD-BL-011 | Critical | Auth / IAM BFF | Закрепить актуальный IAM BFF login flow и boundary security | Синхронизация тестов с текущей реализацией | Security Verification |
| AOD-BL-012 | High | Auth / Browser storage | Проверить HttpOnly/Secure/SameSite cookies и отсутствие auth token в Web Storage | Добавленная security-проверка после сверки с реализацией | Security Verification |

Итого: 12 backlog items — Critical: 5, High: 6, Medium: 1. Подтвержденные наблюдения вынесены первыми; остальные требуют реализации/верификации или синхронизации тестов и спецификации.

# 3. Детализация задач

## AOD-BL-001 — Реализовать бесшовное обновление пользовательской сессии

| Приоритет | Critical | Тип | Bug / UX / Security |
| --- | --- | --- | --- |
| Область | Auth / Session | Статус | Ready for Dev |
| Основание | Подтвержденный дефект | Источник | Дополнительный фактический результат пользователя; AUTH-003; regression checklist #1 |

Проблема / наблюдение

Сессия не обновляется скрытно: при истечении текущей авторизации пользователя переводит на страницу входа, даже когда refresh-сессия еще может быть валидна.

Целевое поведение

При истечении access/auth context приложение должно в фоне выполнить refresh, обновить cookies/auth context, повторить исходный protected request и оставить пользователя на текущем экране. На /login переводить только при невозможности восстановить сессию.

Критерии приемки

• Истечение access token при валидном refresh token не приводит к переходу на /login.

• Выполняется один silent refresh, после него исходный protected request повторяется не более одного раза.

• Параллельные 401 используют единый refresh-lock/очередь, без каскада одновременных refresh-запросов.

• После успешного refresh сохраняются текущий route и пользовательский контекст.

• Invalid/expired/revoked refresh очищает auth context и вызывает один redirect на login.

• Нет бесконечных refresh-loop, циклических 401 и повторной авторизации при штатном обновлении сессии.

• Сценарий проверяется после обычного API-запроса, reload страницы и восстановления вкладки.

Затронутые тесты: AUTH-003; SMOKE-002; USERS-005; USERS-006; Regression #1

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## AOD-BL-002 — Зафиксировать публикацию заявки контрагентам только после назначения экономисту/ВЭ

| Приоритет | Critical | Тип | Business rule / Scope / Test alignment |
| --- | --- | --- | --- |
| Область | Requests / Contractor visibility | Статус | Ready for Dev / Spec Sync |
| Основание | Подтвержденное фактическое поведение + рассинхронизация теста | Источник | SMOKE-003 — заполненный фактический результат; E2E-001 updated |

Проблема / наблюдение

В SMOKE-003 исходный сценарий предполагал, что Contractor открывает заявку сразу после создания Operator. В фактическом результате зафиксировано: контрагент видит заявку только после назначения экономисту/ВЭ; заявки с owner=Operator контрагентам не видны.

Целевое поведение

Сделать это явным доменным правилом и единообразно применять в UI/API: публикация для Contractor определяется текущим owner и effective root unit, а не самим фактом создания заявки.

Критерии приемки

• Новая заявка с owner=Operator не показывается Contractor в списке, поиске и detail view.

• Прямой URL/API до назначения не раскрывает заявку Contractor.

• После назначения Economist/Lead Economist в допустимом root unit заявка появляется у разрешенного Contractor.

• Hidden contractor и прочие scope-ограничения продолжают применяться после публикации.

• SMOKE-003 и E2E-сценарии содержат обязательный шаг назначения перед созданием КП.

Затронутые тесты: SMOKE-003; E2E-001; REQ-003; REQ-007; CON-004; OFFER-001

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## AOD-BL-003 — Синхронизировать правила закрытия заявки и final_amount

| Приоритет | Critical | Тип | Business rule / Implementation verification |
| --- | --- | --- | --- |
| Область | Requests / Closing | Статус | Needs Implementation Verification |
| Основание | Правка тестовой модели по фактической реализации — требуется закрепление | Источник | REQ-005 updated; уточнение модели request lifecycle |

Проблема / наблюдение

Старый тест описывал закрытие заявки через accepted offer слишком узко. В актуализированной модели закрытие допускается и без accepted offer, но с жесткими правилами final_amount.

Целевое поведение

Закрепить единый backend-контракт закрытия: без accepted offer final_amount = initial_amount; при accepted offer final_amount может равняться initial_amount либо offer_amount. Любое третье значение отклоняется.

Критерии приемки

• Без accepted offer закрытие успешно только при final_amount = initial_amount.

• Без accepted offer final_amount ≠ initial_amount возвращает conflict/validation error и не закрывает заявку.

• При accepted offer разрешены final_amount = initial_amount и final_amount = offer_amount.

• При accepted offer любое третье значение отклоняется без частичного изменения request/offer state.

• UI action flags и backend validation показывают одинаково допустимые варианты.

Затронутые тесты: REQ-005; E2E-001; E2E-005; DASH-002

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## AOD-BL-004 — Зафиксировать contractor-only registration invite и запрет client role_id

| Приоритет | High | Тип | Security / Flow alignment |
| --- | --- | --- | --- |
| Область | Registration / Security | Статус | Needs Verification / Spec Sync |
| Основание | Правка тестов после сверки с реализацией | Источник | REG-001/REG-002 updated; матрица базовых прав |

Проблема / наблюдение

Registration invite должен создавать только contractor-flow. Роль не должна задаваться клиентом через role_id; состояние ссылки имеет отдельный lifecycle invalid/expired/in_progress/already_registered.

Целевое поведение

Сервер задает contractor role и валидирует invite/unit scope. Клиент не может повысить роль или подменить unit через payload.

Критерии приемки

• Invite request не принимает role_id как доверенный параметр; роль определяется серверным flow.

• Подмена role_id не создает пользователя иной роли.

• optional unit_id применяется только в пределах invite/scope.

• Invalid/expired invite блокирует регистрацию; in_progress позволяет только продолжить текущий flow.

• Повторно завершенный invite не создает duplicate user/login/email/IAM binding.

Затронутые тесты: REG-001; REG-002; REG-003; E2E-002

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## AOD-BL-005 — Разделить employee create и manual contractor create

| Приоритет | High | Тип | Permission / Integration alignment |
| --- | --- | --- | --- |
| Область | Users / Contractors | Статус | Needs Verification / Spec Sync |
| Основание | Правка ролей и permissions по фактической реализации | Источник | REG-005 updated; role/permission clarification |

Проблема / наблюдение

Создание сотрудника и manual contractor — разные use-case и permissions. Economist не имеет базового users.create, но может иметь contractors.manual.create/manage.

Целевое поведение

Развести UI/API и проверки permissions: employee create через users.create; manual contractor через contractors.manual.create/manage.

Критерии приемки

• Employee создается базово только Superadmin/Admin/Lead Economist при users.create.

• Economist без users.create получает 403/эквивалент на прямой employee create.

• Manual contractor создается разрешенными ролями по contractors.manual.create независимо от users.create.

• Запрещенные операции не оставляют частично созданные MAIN/IAM записи.

• UI не смешивает invite, employee create и manual contractor create в один permission flow.

Затронутые тесты: REG-005; USERS-002; CON-003

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## AOD-BL-006 — Синхронизировать contractor list/status и manual management permissions

| Приоритет | High | Тип | Permission matrix alignment |
| --- | --- | --- | --- |
| Область | Contractors / RBAC | Статус | Needs Verification / Spec Sync |
| Основание | Правка матрицы ролей после сверки с реализацией | Источник | Updated role matrix — contractor list/status clarification |

Проблема / наблюдение

Чтение списка/статусов contractor и manual management имеют разные permissions. Admin может управлять manual contractor, не имея базового contractors.read; PM/LE/Economist/Security Officer читают/меняют только разрешенные действия.

Целевое поведение

UI route, action visibility и API enforcement должны проверяться раздельно и не выводиться из названия роли.

Критерии приемки

• Список Contractor доступен только при соответствующем read permission/scope.

• Изменение status выполняется только при contractors.profile.status.update.

• Manual create/manage не дает автоматически глобальный read scope.

• Прямой route/API не обходят ограничения UI.

• Матрица ролей и тест-кейсы используют один набор permission-кодов.

Затронутые тесты: CON-001; CON-002; CON-003; PERM-001; PERM-002

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## AOD-BL-007 — Исправить модель операций с нормативными файлами: create / replace / status без DELETE

| Приоритет | High | Тип | API / Test alignment |
| --- | --- | --- | --- |
| Область | Normative files | Статус | Spec Sync / UI Verification |
| Основание | Правка теста по фактическому API | Источник | NORM-001 updated |

Проблема / наблюдение

Старое описание как универсального CRUD вводит ложное требование удаления. Актуальная модель: создать normative, заменить файл у существующего normative_id, изменить status; DELETE не является штатной операцией.

Целевое поведение

Документация, UI и тесты должны отражать реальные endpoints и не считать отсутствие DELETE дефектом.

Критерии приемки

• POST /normative-files создает запись согласно permissions.

• POST /normative-files/{id} заменяет содержимое существующего нормативного документа.

• PATCH /normative-files/{id}/status изменяет допустимый status.

• Список/download отражают актуальные metadata/status и проходят File Guard.

• DELETE/universal CRUD не фигурирует как обязательная функция, пока такой use-case не утвержден.

Затронутые тесты: NORM-001; NORM-003

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## AOD-BL-008 — Разрешать создание заявки только с нормативом status=actual

| Приоритет | Critical | Тип | Business rule / Validation |
| --- | --- | --- | --- |
| Область | Requests / Normative files | Статус | Needs Implementation Verification |
| Основание | Уточненное доменное правило | Источник | NORM-002 updated; REQ-001 |

Проблема / наблюдение

В актуальной модели request должен использовать нормативный документ со status=actual. Non-actual и несуществующий normative_id не должны проходить даже при прямом API запросе.

Целевое поведение

Backend валидирует normative status/ID как часть создания request; UI показывает только допустимые варианты.

Критерии приемки

• Request с status=actual нормативом создается успешно и получает корректно прикрепленный storage object.

• Non-actual normative_id отклоняется.

• Несуществующий/недоступный normative_id отклоняется без частичной request записи.

• UI-фильтр не является единственной защитой — прямой API дает тот же результат.

Затронутые тесты: NORM-002; REQ-001; REQ-002

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## AOD-BL-009 — Ограничить создание root plan ролями Superadmin и Project Manager

| Приоритет | High | Тип | Permission / Hierarchy alignment |
| --- | --- | --- | --- |
| Область | Plans | Статус | Needs Verification / Spec Sync |
| Основание | Правка role policy после сверки с реализацией | Источник | PLAN-001 updated |

Проблема / наблюдение

Старый тест допускал более широкий набор managers. Актуальное правило: root plan создается только Superadmin или Project Manager; Lead Economist может работать с subplan в допустимом hierarchy scope, но не создавать root plan напрямую.

Целевое поведение

Разделить root-plan permission и subplan/tree operations с учетом hierarchy scope.

Критерии приемки

• Superadmin и Project Manager могут создать root plan при выполнении остальных validation.

• Lead Economist direct root-plan create отклоняется.

• Subplan создается только под доступным parent и в допустимом hierarchy scope.

• UI и API используют одинаковые ограничения и не оставляют orphan/duplicate plan.

Затронутые тесты: PLAN-001; PLAN-002; PLAN-003; E2E-007

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## AOD-BL-010 — Разделить feedback.create и feedback.read

| Приоритет | Medium | Тип | Permission / UX alignment |
| --- | --- | --- | --- |
| Область | Feedback | Статус | Spec Sync / Verification |
| Основание | Правка матрицы базовых прав | Источник | Updated role matrix; FEED-001/FEED-002 |

Проблема / наблюдение

Создание feedback доступно всем базовым ролям, но просмотр списка — отдельное право (штатно Superadmin). Наличие create не должно открывать admin list.

Целевое поведение

Форма отправки feedback и административный список должны иметь независимые route/action/API permissions.

Критерии приемки

• Все авторизованные роли с feedback.create могут отправить валидный feedback.

• Пользователь без feedback.read не открывает /feedback list напрямую и не получает данные через API.

• feedback.create не подразумевает feedback.read.

• Superadmin/пользователь с read видит список в своем допустимом scope.

Затронутые тесты: FEED-001; FEED-002; PERM-001

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## AOD-BL-011 — Закрепить актуальный IAM BFF login flow и boundary security

| Приоритет | Critical | Тип | Security / Integration verification |
| --- | --- | --- | --- |
| Область | Auth / IAM BFF | Статус | Security Verification |
| Основание | Синхронизация тестов с текущей реализацией | Источник | Updated auth coverage: /auth/login, /auth/callback, PKCE/state/code replay, password flows |

Проблема / наблюдение

Актуальная auth-модель использует browser redirect + BFF callback/session и требует проверки state/PKCE/code reuse. Старый набор тестов покрывал это неполно.

Целевое поведение

Сделать auth boundary явным контрактом: browser проходит публичный login UI/redirect, а session/token operations выполняются через Acom backend/BFF и IAM по предусмотренному flow.

Критерии приемки

• Успешный login возвращает пользователя в приложение и создает корректный session DTO.

• State mismatch, PKCE mismatch и повторное использование authorization code отклоняются.

• Некорректный redirect/callback не создает auth context.

• Password setup/reset и registration link status не обходят одноразовый lifecycle.

• Internal IAM token/admin API не становится публичным browser JSON API.

Затронутые тесты: AUTH-001; AUTH security cases; REG-001..004

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## AOD-BL-012 — Проверить HttpOnly/Secure/SameSite cookies и отсутствие auth token в Web Storage

| Приоритет | High | Тип | Security / Browser verification |
| --- | --- | --- | --- |
| Область | Auth / Browser storage | Статус | Security Verification |
| Основание | Добавленная security-проверка после сверки с реализацией | Источник | AUTH-014 updated |

Проблема / наблюдение

Access/refresh credentials не должны быть доступны frontend JavaScript или храниться в localStorage/sessionStorage. Cookie flags должны соответствовать security-конфигурации окружения.

Целевое поведение

Browser хранит auth secrets только в защищенных cookies; frontend получает session DTO, но не raw access/refresh token.

Критерии приемки

• Access/refresh cookies имеют HttpOnly и недоступны через document.cookie.

• В localStorage/sessionStorage нет access/refresh tokens.

• В production-like HTTPS включен Secure; SameSite/path соответствуют принятому redirect/CSRF сценарию.

• CSRF cookie/header pair используется только по назначению.

• Refresh обновляет cookies без экспонирования raw tokens в JavaScript.

Затронутые тесты: AUTH-014; AUTH-003; AUTH-005

# 4. Рекомендуемый порядок triage

| Очередность | Backlog IDs | Причина |
| --- | --- | --- |
| P0 / перед дальнейшим E2E | AOD-BL-001, AOD-BL-002, AOD-BL-003, AOD-BL-008, AOD-BL-011 | Сессии, публикация заявок, закрытие request, нормативный документ и auth boundary затрагивают критический пользовательский lifecycle. |
| P1 / ближайшая итерация | AOD-BL-004, AOD-BL-005, AOD-BL-006, AOD-BL-007, AOD-BL-009, AOD-BL-012 | Регистрация, permissions, normative management, планы и cookie security должны быть стабилизированы до полноценной регрессии. |
| P2 / синхронизация UX и тестов | AOD-BL-010 | Feedback permission split не блокирует основной request-offer flow, но должен быть приведен к единому контракту. |

Примечание для разработки: для задач со статусом Needs Verification / Spec Sync сначала подтвердить текущий backend/API behavior на целевой ветке, затем либо исправить реализацию, либо зафиксировать тест/спецификацию как source of truth. Это предотвращает появление «багов», которые на самом деле являются устаревшим ожидаемым результатом.