# AcomOfferDesk
Backlog корректировок и статус выполнения

Основание: результаты ручного тестирования и выполненные этапы доработки по ветке without_keycloak_and_others.

Назначение: кратко зафиксировать, что уже исправлено, каким образом, и какие корректировки остаются в backlog.

# 1. Текущий статус

| Блок | Состояние |
| --- | --- |
| Критические базовые блоки | Закрыты: silent refresh, Contractor visibility, закрытие заявок/final_amount, нормативы, IAM BFF. |
| Registration / Users / Contractor RBAC | Частично закрыт: разделены permissions и основные flows; остаётся lifecycle одноразового registration invite и ряд UI/role-scope правок. |
| Остальные замечания ручного тестирования | В основном остаются в работе: Profile, Users UX/RBAC edge cases, Request reopen/files, Offer restrictions, Chat/WS, Feedback. |

# 2. Что уже выполнено и как

BL-001 / Silent refresh — Реализовано бесшовное обновление сессии: single-flight refresh для параллельных 401, повтор исходного запроса один раз, разделение terminal 401 и временной недоступности IAM, общий механизм для REST/WS. Raw tokens в Web Storage не используются.

BL-002 / Contractor visibility — Организационный scope оставлен в ContractorUnitService, а lifecycle-доступ к заявке вынесен в domain policy. Contractor не видит Operator-owned request даже в том же root; после допустимого назначения действуют root/hidden/status/permission ограничения.

BL-003 / Закрытие заявки и final_amount — Зафиксированы допустимые значения final_amount: без accepted offer — только initial; с accepted offer — initial либо offer amount. Добавлены lifecycle locks, единый accepted offer, сохранение chosen offer в Request.id_offer при закрытии, корректные расчёты экономии.

BL-007 / NORM-001 — Бизнес-дедупликация нормативов выполняется только в сущности NormativeFile по sanitized original_name. StorageObject продолжает дедуплицироваться по content_sha256. Replace сохраняет normative_id и status. Добавлены name-lock и отдельный lock на allocation id для устранения гонок.

BL-008 / NORM-002 — Правило уже работало: новая заявка может использовать только норматив со status=actual. Оставлено как regression rule.

BL-011 / IAM BFF — Браузер работает через Acom BFF: login/callback/session/refresh/logout/password setup-reset. Access/refresh остаются в HttpOnly cookies; SPA не вызывает IAM token/logout/password API напрямую. Усилены state/PKCE/open-redirect/CORS/CSRF и WebSocket ticket flow.

BL-004/005/006 — выполненная часть — Invite требует users.registration.invite; добавлены кнопки приглашения для Admin, ВЭ, ведущего экономиста, экономиста и СБ. Admin и СБ имеют normative_files.read для вложения презентации. Manual Contractor создаёт User/Profile/CompanyContact/unit binding + IAM account + user_auth_accounts; повторное создание идемпотентно. Для существующего Contractor invite ведёт в password recovery/setup flow. Неактивный IAM аккаунт показывает «Доступ ограничен». СБ имеет глобальную видимость контрагентов независимо от подразделения; ограничения статуса синхронизируются с IAM.

— Навигация Contractor: при выборе открытой заявки без КП сохраняется tab=open; меню и хлебная крошка возвращают в «Актуальные заявки».

— Contractor request view: закрытая/отменённая заявка открывается контрагенту, если у него уже существует КП; создание и изменение КП после закрытия остаются запрещены.

— СБ: устранена пустая выдача контрагентов при отсутствии unit binding; роль СБ видит контрагентов глобально и может открыть нормативные документы для приглашения.

Актуальные корректировки (26.08.2026):

# 3. Краткий backlog по замечаниям ручного тестирования

| Приоритет | ID | Блок | Статус | Что осталось | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | REG-001 | Registration invite | PARTIAL | Кнопки приглашения и permission-разделение исправлены; persistent invite lifecycle (token_hash, TTL, pending/used/revoked, одноразовость, resend/revoke) остаётся. | Довести оставшуюся часть без отката уже выполненного |
| P1 | REG-004 | First access | DONE | BFF first-access/password-setup и публичный flow без передачи пароля напрямую проверены. | Закрыто regression-тестами |
| P1 | REG-005 | Employee vs manual Contractor | DONE | Flows employee/manual Contractor разделены; новые контрагенты отображаются сверху; роль и unit scope соответствуют server policy. | Закрыто regression-тестами и ручной проверкой Admin. |
| P1 | PROFILE-001/002 | Валидация профиля | TODO | Сделать валидацию телефона и остальных полей такой же, как в регистрации/создании Contractor: формат, метки ошибок, запрет сохранения неверного значения. | Реализовать и покрыть regression-тестами |
| P2 | PROFILE-003 | profile.manage_any | TODO | Дать Superadmin режим редактирования любого пользователя по аналогии с карточкой Contractor. | Реализовать и покрыть regression-тестами |
| P1 | PROFILE-004 | Email notification preference | TODO | Исправить фактическое применение пользовательского предпочтения email: отключённый канал не должен продолжать получать уведомления по заявкам. | Реализовать и покрыть regression-тестами |
| P1 | USERS-002 | Создание/назначение Economist | DONE | Lead Economist создаёт и назначает Economist только в разрешённом подчинении и под себя; create/update/direct API ограничения закрыты. | Закрыто regression-тестами. |
| P0 | USERS-003 | Role escalation | DONE | Server-side creator→target-role policy и ограничения Admin/экономических ролей реализованы. | Закрыто regression-тестами |
| P1 | USERS-004 | Inactive login message | DONE | Неактивный IAM аккаунт возвращает понятное сообщение «Доступ ограничен». | Закрыто regression-тестами |
| P1 | USERS-005 | Individual permission grant | DONE | Для индивидуального owner-change permission возвращается только request-scoped список активных eligible owners; выбранный owner повторно проверяется backend. | Закрыто regression-тестами. |
| P1 | USERS-006 | Permission refresh in active session | DONE | Grant/revoke permissions отражаются в active session через безопасное обновление session и frontend controls. | Закрыто regression-тестами. |
| P2 | CON-002 | Contractor status UX | DONE | Security Officer меняет статус Contractor прямо в таблице; Select оформлен как цветная пилюля и не открывает карточку. MAIN/IAM sync сохранён. Access-restriction email использует тот же контактный блок, что и рассылка по заявке, с контактами Хлистуна. | Закрыто regression-тестами, email-тестами и Docker smoke check. |
| P1 | CON-003 | Duplicate Contractor UX | DONE | Дубликаты ищутся во время ввода и показываются справа карточками со всей разрешённой информацией; секции можно сворачивать. Duplicate response не даёт false success и не создаёт новую IAM identity. | Закрыто regression-тестами и ручной проверкой. |
| P2 | REQ-002 | Deadline validation | TODO | Запретить выбор даты раньше текущей и поставить default = сегодня + 10 дней. Вместо generic conflict показывать понятную validation error. | Реализовать и покрыть regression-тестами |
| P2 | REQ-004 | Ошибки редактирования | TODO | При невозможности сохранить сумму/срок/plan/owner показывать конкретную причину и требуемый статус заявки; отдельно проверить no-op/ошибку изменения даты. | Реализовать и покрыть regression-тестами |
| P1 | REQ-005 | Request reopen lifecycle | PARTIAL | Closing/final_amount/savings исправлены; закрытая заявка доступна контрагенту при наличии его КП. Осталась полная проверка reopen lifecycle. | Довести оставшуюся часть без отката уже выполненного |
| P1 | REQ-006 | Request files | TODO | Запретить редактирование файлов в closed/cancelled request. При изменении заявки с привязанным КП уведомлять создателя КП. | Реализовать и покрыть regression-тестами |
| P1 | REQ-007 | Hidden contractor | TODO | Добавить просмотр, от кого закрыта заявка, и скрытие уже созданной заявки с предупреждением о возможной уже отправленной почте; доступ — пользователям с полным просмотром сумм. | Реализовать и покрыть regression-тестами |
| P1 | OFFER-002 | Deleted offer editing | TODO | Deleted offer должен быть read-only. Убрать ручной выбор «активного отклика»: при объединённом чате активным считается последний отклик. | Реализовать и покрыть regression-тестами |
| P0 | OFFER-003 | Manual offer visibility | TODO | Если request скрыт/недоступен Contractor, его нельзя выбирать для manual offer и backend обязан отказать понятной ошибкой. Исключить создание КП от Contractor без доступа к request. | Реализовать и покрыть regression-тестами |
| P1 | OFFER-005 | Accepted/rejected/deleted offer | TODO | Запретить изменение accepted/rejected/deleted offer. Разрешить удалить завершённый offer и создать новый; добавить понятную подсказку в UI. Убрать active selector. | Реализовать и покрыть regression-тестами |
| P2 | CHAT-001 | Typing indicator | TODO | Показывать «ФИО печатает…» вместо login. | Реализовать и покрыть regression-тестами |
| P2 | WS-002 | Общий список чатов | TODO | Добавить единый список доступных пользователю чатов с realtime обновлением/счётчиками. | Реализовать и покрыть regression-тестами |
| P2 | FEED-001 | Feedback attachments | TODO | Добавить возможность прикладывать файлы к feedback с текущими file-security правилами. | Реализовать и покрыть regression-тестами |
| P2 | FEED-002 | Feedback menu for Superadmin | TODO | Страница уже открывается напрямую; добавить видимый пункт меню/навигации для Superadmin. | Реализовать и покрыть regression-тестами |
| P1 | REQ-008 | Contractor historical request view | DONE | Закрытая/отменённая заявка открывается при существующем КП; при выборе открытой заявки сохраняется tab=open и активный пункт меню. | Реализовано, web/backend сборки проходят |

# 4. Рекомендуемый порядок выполнения

Этап 1 — Security / access control: REG-001 persistent one-time invite lifecycle; USERS-003 role escalation; OFFER-003 manual offer для недоступного Contractor.

Этап 2 — Users / Contractor consistency: REG-004/005, USERS-002/004/005/006, CON-002/003.

Этап 3 — Request / Offer lifecycle UX: REQ-002/004/005/006/007, OFFER-002/005.

Этап 4 — Profile / Notifications: PROFILE-001/002/003/004.

Этап 5 — Collaboration / Feedback: CHAT-001, WS-002, FEED-001/002.

# 5. Definition of Done для оставшихся пунктов

Backend остаётся authoritative: скрытие кнопки/поля во frontend не считается защитой.

Для permission-sensitive операций проверяются и functional permission, и object/unit scope.

Ошибки возвращают понятные business messages вместо generic conflict там, где это требуется тест-кейсом.

Изменения не должны откатывать уже закрытые BL-001/002/003/007/008/011.

Для каждого закрываемого пункта добавляется regression-тест либо фиксируется объективное ограничение текущей тестовой инфраструктуры.

# 2026-08-26 — REG-001 / OFFER-003 correction status

REG-001: persistent registration invite state признан избыточным и удалён. Сохранена исходная stateless-архитектура signed invite с TTL; Contractor role задаётся backend, а in_progress/already_registered вычисляются по существующим User/Profile/user_contact_channels/user_auth_accounts.

Persistent invite table removed: YES

V1.0.8 removed: YES

Original stateless invite preserved: YES

REG-001 regression: PASS — 38 targeted backend tests, включая valid/expired/tampered invite, повторное открытие, in_progress, already_registered, repeated submit без duplicate User/IAM, existing manual Contractor без duplicate identity, email verification/password setup через BFF

OFFER-003 regression: PASS — request-scoped eligible Contractor flow сохранён

Containers rebuilt: backend и web пересобраны; backend healthy, web запущен

WEB_BASE_URL / Cloudflared: https://alt-antenna-advertising-shareholders.trycloudflare.com

Commits created: NO

Push performed: NO

Удалены только локальные артефакты persistent invite persistence: migration V1.0.8, registration_invites ORM/repository и UoW/consume/revoke/token_hash wiring. Кнопки приглашения, permission users.registration.invite, разделение manual create/invite, Contractor onboarding, BFF first-access и OFFER-003 не откатывались.

2026-08-26 ? USERS / CONTRACTOR CONSISTENCY: ???? REG-005, USERS-002, USERS-005, USERS-006, CON-002 ? CON-003 ??????. ????????? backend/frontend regression-?????; backend ? web ???????????, ?????????? healthy, gateway ? web ???????? 200. Commits created: NO. Push performed: NO.

2026-08-26 — USERS / CONTRACTOR CONSISTENCY: этап REG-005, USERS-002, USERS-005, USERS-006, CON-002 и CON-003 закрыт. Проверены backend/frontend regression-тесты; backend и web пересобраны, контейнеры healthy, gateway и web отвечают 200. Commits created: NO. Push performed: NO.